# AYE-AYE
I Sphen no responsable ny template sy ny design antsika.
Rémarque :
-Nohon’ny tranga efa hita teo aloha(Tsy afaka nanao tâches mihitsy ny mpanao gestion de projet fa mbola mamaha olana hafa foana) dia tsy nasiana tâches na dev ny an’ny mpanao gestion de projet(Sphen sy ny tenako) fa mifantoka tanteraka amin’ny fanaovana gestion an’ny projet sy ny famahana olana ary ny debugage.
-Misy fohy kely ary misy lava be reo tâches reo fa samy manomboka aloha dia avy eo mitambatra manao izay tsy vita ndray  isika.

1. Mitady template an’ny page rehetra,  array(« dev » => « Sphen »)
2. Estimation du coût et du temps de la réalisation du projet,  array(« dev » => « Mandresy »)
3. Front office :
  1. page home = array(« dev » => « Rindra»)
    1. Menu (Login hôtel, login client, lien expérience)
    2. Recherches
    3. Suggestion
    4. Réservation, expérience, Hôtel (Devenez hôte)
    5. 4 expériences random
    6. Destination et expérience populaire
  2. Gestion compte utilisateur simple  , array(« dev » => « Kadder »):
    1. Création de compte utilisateur( page login_simple_user, cliquer-na ny soratra créer compte dia lasa créer compte ny formulaire)
    2. Login ( page login_simple_user, cliquer-na ny soratra login dia lasa login ny formulaire)
    3. Modification et suppression (confirmation javascript) du compte (page simple_user_profile, manao modification sy suppression info compte, rehefa cliquer-na ny supprimer dia misy js manontany oe confirmer suppression)
  3. Gestion compte utilisateur hôtel,  array(« dev » => « Kevin »):
    1. Création de compte hôtel ( Mitovy amin’ny eo ambony fa page login_hotel fotsiny)
    2. Login
    3. Modification et suppression (confirmation javascript) du compte (page hotel_profile)
  4. Gestion offre hôtel par compte hôtel,  array(« dev » => « Nambinina »)
    1. Ajout des nouvelles offres (page add_offer)
    2. Modification et suppression (confirmation javascript) des offres(edit_offer)
    3. Liste des offres(hotel_offer_list)
    4. Listes des réservations effectuées dans l’hôtel(hotel_booking_list)
  5. Gestion réservation par compte utilisateur simple,  array(« dev » => « Cedric »)
    1. Liste avec trie des offres disponible (offer_list)
    2. Recherche multi critères(Controlleur search_offer, Page offer_list)
    3. Détails offres et notation(offer_detail)
    4. Détails réservation(reservation_detail)
    5. Confirmation de la réservation(confirm_resevation)
    6. Liste des réservations (confirmé) et souhaits (confirmé ou pas)(Javascript eny ambony)
  6. Gestion expérience,  array(« dev » => « Fabio »)
    1. Liste avec trie des expériences disponible(experience_list)
    2. Détails de l’expériences(experience_detail)
    3. Réservation de l’expérience(experience_reservation)
    4. Confirmation de l’expérience(confirm_experience_reservation)
4. Back-office :
  1. CRUD client simple,  array(« dev » => « Finoana »)
  2. CRUD client hôtel,  array(« dev » => « Jesôsy »)
  3. Gestion expériences,  array(« dev » => « Maria Magdalena »)
3) Insertion des données dans la base sql ,  array(« dev » => « Mario »)